# 個人科技部落格 — 專案進度與決策紀錄

最後更新：2026-06-19 用途：記錄整個專案的目標、決策、技術設定與待辦，供隨時接續使用。

## 一、專案目標（大方向）

最初的問題是「如何串 LINE 訊息自動回覆」，但經過釐清，真正要做的是一套個人內容飛輪：

選題雷達 → 與 AI 協作撰寫 → 發佈到個人部落格 → 擴散到社群/LINE → 回流實體影響力（課程、顧問、講座）

LINE 自動回覆只是這個飛輪最尾端的一個觸點，不是核心。核心是「選題 → 撰寫 → 部落格」這前三段。

### 四層架構

- 選題雷達（半自動）：排程抓 RSS / Hacker News / arXiv，用 Claude API 過濾評分，產出「今日值得寫的主題清單」推給本人勾選。不自動往下寫。

- 協作撰寫（本人主導）：AI 做苦工（蒐集、初稿、查證），本人做判斷（觀點、取捨、定調）。這層刻意不全自動——個人影響力來自「本人的觀點」，不是 AI 量產。

- 部落格（已開始建）：Astro + Netlify，純靜態、近零成本，文章即 Markdown，對齊既有 GitHub 工作流。

- 擴散與回流：新文章自動推 LINE / 社群，文末放課程/顧問入口。LINE 自動回覆（含 RAG 問答）放在這一層才合理。

## 二、關鍵決策（含理由）

### 定位

- 「給專業工作者看的科技新知」，純科技策展為主體、不限本業。

- 隱含價值：幫讀者過濾雜訊 + 講清楚「這跟你的工作有什麼關係」。

- 重要提醒（待消化）：純科技策展是紅海，中文圈已有科技新報、INSIDE、TechNews 等強者。建議每篇至少帶一點「本人視角」（職安 × 大學教學 × AI 實務的交叉經驗），這是 AI 內容農場無法複製的護城河。技術上零成本，只差 AI 撰稿時的提示詞設定。本人保有最終決定權。

### 產能

- 目標一週 2-3 篇（積極經營）。

- 待觀察的張力：純策展 + 高頻產出，三個月後易遇「寫得勤但沒人看」的撞牆期。帶入個人視角可緩解。

### 視覺設計：方向 A

- 暖紙底 + 墨綠編輯感（像一本好雜誌，Stratechery 路線）。

- 否決的另兩個方向：B 近黑底+青藍（科技銳利但偏冷、長文較累），C 微灰白+單橘（極簡但記憶點弱）。

- 選 A 理由：在「想讀下去」上最強，暖底耐讀、墨綠有編輯感卻不冷淡，容錯率最高。

### 字型

- 標題：Noto Serif HK Black（900 字重） — 氣勢。

- 內文：Noto Sans TC Regular（400） — 長文好讀。

- 襯線標題 + 無襯線內文，是現代內容站的黃金組合。

### 封面圖

- 程式自動生成的色塊封面（非找圖、非 AI 算圖）。

- 每篇依分類自動生成，零檔案、零版權、風格統一。

- 各分類配色：AI=深墨綠、工具=深褐金、產業=深藍灰、技術解析=深莓。

## 三、技術設定現況

### 技術棧

- 框架：Astro v6.4.8（官方 blog 模板改造）

- 部署：Netlify（已備好 netlify.toml）

- 內容格式：Markdown（.md / .mdx）

- 字型：Astro 內建 fontProviders.google() 自架 Noto Serif HK + Noto Sans TC

### 已完成的改造

- 繁中介面（介面文字、html lang="zh-Hant"）

- 站台定位文案（首頁、關於頁）

- 擴充文章 frontmatter schema：category / tags / source / draft（這是未來「選題雷達」的接口）

- 方向 A 完整設計系統（含深色模式，自動跟隨讀者系統設定）

- 文章列表改成卡片式（分類標籤 + 標題 + 摘要 + 日期 + 自動封面）

- 文章內頁：左對齊閱讀、分類標、資料來源欄、自動封面

- 自動封面元件 Cover.astro（標點處智慧斷行、字級隨標題長度自適應）

- 兩篇示範範文（寫作風格基準）

### Frontmatter 欄位格式

---

title: "文章標題"

description: "一句話描述（也用於 SEO 與社群分享）"

pubDate: 2026-06-18

updatedDate: 2026-06-20          # 選填

category: "ai"                    # ai / tools / industry / deep-dive

tags: ["標籤一", "標籤二"]        # 選填

source:                           # 選填，策展來源

name: "來源名稱"

url: "https://..."

draft: false                      # true 時不出現在正式列表與 RSS

---

### 站名

- 暫定「科技放大鏡」，尚未最終決定。改的地方：src/consts.ts 的 SITE_TITLE（一行）。

### 上線前要改的兩處

- astro.config.mjs 的 site — 換成正式網址（初期可用 Netlify 的 xxx.netlify.app）。

- Header.astro / Footer.astro — 之後加 LINE / Threads / GitHub 連結。

## 四、本機環境（Windows）

- Node.js：v24.17.0（已安裝）

- npm：11.13.0

- Git：2.54.0，user.name = snowkidi

- 常用指令：

  - npm install — 安裝依賴（第一次或換電腦時）

  - npm run dev — 本機預覽（http://localhost:4321）

  - npm run build — 建置正式版到 dist/

  - 停止預覽伺服器：在終端機視窗按 Ctrl + C

## 五、目前進度與下一步

### 已完成

- 部落格專案建好，build 通過（5 頁正常產出）

- 本機環境裝好 Node，npm install、npm run dev 跑通

- 方向 A 配色、字型、自動封面全部套好

- 本機離線封存（zip 已下載）

- 2026-06-19：原始程式碼與備份 zip 在本機已遺失（連 Node.js 也不見），改依本文件「依紀錄重建」——用 Astro 官方 blog 模板重建，方向 A 設計系統、字型、自動封面全部套回。

- Node.js 已用 winget 重裝（LTS v24.16.0、npm 11.13.0）；npm run build 通過（5 頁，與先前一致）。

- 本機 git 已 git init -b main 並完成首次 commit（857e77e，30 檔）。專案根目錄＝此資料夾（含 package.json）。

- 已推上 GitHub（main 分支）：https://github.com/snowkidi001-hash/YuChun-techblog

### 進行中（卡住的點）

- ✅ 已解決（2026-06-19）：因原碼遺失改為重建，已在正確的專案根目錄完成 git init／commit／push 上 GitHub。以下為當時的歷史紀錄，保留備查。

- 推上 GitHub：在做 git init 時發現解壓縮把資料夾結構弄亂了——zip 解了多次又解到不同位置，導致 package.json 那層找不到。

  - 下一步動作：重新乾淨解壓一份 zip，一層一層點進去找到「同時有 package.json、src、astro.config.mjs」的那層，在那層開終端機 dir 確認，再重新 git init -b main → git add . → git commit。

  - Git 身分已設好（user.name = snowkidi），但尚未確認 email，commit 時若跳 "Please tell me who you are" 需補設 git config user.email。

### 待辦（GitHub 推送流程，待結構修好後）

- 本機：git init -b main → git add . → git commit -m "..."（在正確的專案根目錄）

- GitHub 網站：建立新的空 repo（本人自己操作，不建議勾選任何 README/gitignore 初始化選項，避免衝突）

- 本機：git remote add origin <repo網址> → git push -u origin main

### 更遠的待辦

- 接 Netlify 上線（Import from GitHub，會自動讀 netlify.toml）

- 校準「本人的寫作聲音」（讀範文，調整 AI 撰稿提示詞）

- 第二步：選題雷達（GitHub Actions 排程 + Claude API 評分）

- 第四步：LINE 擴散與 RAG 問答機器人

- 決定最終站名

## 六、備份策略

- GitHub（活備份）：版本控制 + 雲端，能還原任何版本（待推送）。

- 本機封存（離線）：每次重大修改前存一份帶日期的 zip，例如 tech-blog_2026-06-18_方向A配色封面.zip。精髓是「存能分辨的多份」，不是只存一份。

- 不需備份的：node_modules（npm install 可重建）、dist（build 可重建）。專案的 .gitignore 已排除這些。

## 七、重要原則（避免重蹈覆轍）

- 解壓縮陷阱：zip 重複解壓 / 解到不同位置會造成「多包一層」或結構打散。解壓後務必確認「專案根目錄 = 有 package.json 的那層」。

- AI 內容定位：AI 做苦工、本人做最終把關。不追求全自動量產，個人觀點才是護城河。

- 平台風險：部落格（自有網域）才是真正擁有的資產；LINE / 社群是租來的流量。架構以部落格為核心。

- 字型載入：Noto Serif HK Black 檔案大，首次載入標題可能閃一下才變粗，屬正常，之後快取。已設中文系統字型 fallback。